## Slide 1
NextMove — State of the Union
Pré-démo client · 13 mai 2026
Pour Walkens, Eliot, Seydou
Préparé par Dennis · MVP Adjointe IA pour courtiers immobiliers

## Slide 2
Executive summary
Où on en est, en 30 secondes
Le MVP est fonctionnel et prêt à démontrer.
• 12 / 12 features cœur du PRD livrées (intake SMS, qualification IA, relances, briefing, Loi 25, dashboard, multi-tenant foundation)
• 8 workflows n8n actifs qui se coordonnent en production
• Bonus : voice assistant Telegram + refactor conversations source unique + dedup atomique S5
• BD seedée avec 12 prospects réalistes (Anjou / Mercier / Laval) — dashboard "vivant" pour la démo
• 2 démos client cette semaine : Maxime + Joanel
Risques identifiés : 3 gaps partiels (bilingue non testé E2E, QA agent inactif, métriques business absentes) — tous adressables post-démo.
NextMove · State of the Union · 13 mai 2026
2 / 13

## Slide 3
Architecture overview
8 workflows n8n · Supabase ca-central-1 · Claude Sonnet 4.6
CHANNELS
SMS Twilio +1 272-282-5614
Telegram @nextmove_voice_bot
WORKFLOWS n8n (auto-host)
intake_agent_v2
43 nodes
voice_assistant
13 nodes
relances_scheduler
18 nodes
briefing_quotidien
9 nodes
notify_courtier
7 nodes
error_handler
4 nodes
DATA · Supabase ca-central-1
12 tables
• prospects · 12 rows
• conversations · 68 msgs
• besoins_acheteur · 8
• besoins_vendeur · 2
• relances · 3 pending
• blacklist · 2
• briefings · 6
• relance_templates · 7
• courtiers · 1
INTELLIGENCE
Claude Sonnet 4.6
qualification + résumé
Whisper
voice → texte (FR)
OpenAI TTS · nova
texte → voice
NextMove · State of the Union · 13 mai 2026
3 / 13

## Slide 4
Features cœur du PRD · 12 / 12 livrées
Sources : prd.md · SPEC_MVP.md · nsa_courtier_ia_etat_jalons.md
SMS intake bidirectionnel Twilio
intake_agent_v2 · 43 nodes
Qualification IA Claude FR-QC
score_chaleur 0-10 · resume_ia
Schema BD multi-tables
12 tables · 68 msgs seedés
Relances auto J+2 / J+5 / nudge
relances_scheduler · 7 templates
Briefing quotidien 7h30
briefing_quotidien · 6 envoyés
Loi 25 — STOP / OPT-OUT
table blacklist · garde-fou G2
Dashboard pipeline temps réel
index.html live · Supabase REST
Multi-tenant (foundation)
courtier_id partout · index
Data residency Canada
Supabase ca-central-1
Garde-fous comportement
G2 G4 G5 · pause_relances · lock_until
Error handling workflow
error_handler + notify_courtier
Log conversations centralisé
log_conversation · source unique
NextMove · State of the Union · 13 mai 2026
4 / 13

## Slide 5
Features bonus · hors PRD initial
Différenciation forte vs concurrents
Voice assistant Telegram
Bot voice avec Claude tool calling + mémoire conversationnelle. Joanel pose une question vocale, reçoit un audio de réponse. Demande contextuelle ("et leur budget ?") supportée.
voice_assistant · 13 nodes · ~10s latence
Refactor conversations source unique
Migration de n8n_chat_histories (legacy) vers table conversations avec courtier_id, index timeline, valeurs canoniques de role documentées. Dashboard aligné.
Commits ea712cf → c76dd50
Dedup / agrégation SMS atomique
Refactor du flux intake pour gérer les rafales SMS (debounce 5s) et la dedup atomique via CTE Postgres avec RETURNING (évite duplicates en concurrence).
Commit dccd93b · scénario S5 validé
Seed BD démo réaliste
12 personas variés FR-QC (Anjou/Mercier/Laval) avec conversations multi-tours, 3 relances planifiées, 2 blacklists, statuts cohérents. Le dashboard est "vivant" en démo.
12 prospects · 68 conversations
NextMove · State of the Union · 13 mai 2026
5 / 13

## Slide 6
Gaps partiels · présents mais non validés
Aucun bloquant pour la démo · tous adressables post-démo
PART
Bilingue FR / EN
Templates EN existent (inactif_j2_en) + langue_preferee. Pas testé E2E avec un prospect anglo.
→ Démo en FR seulement
PART
QA agent evaluator
Workflow next_move_qa_evaluator créé (14 nodes) mais inactif. 0 eval_results.
→ Hors démo. Activer post-démo
PART
Métriques business
Pas de dashboard analytique (conv %, latence, ROI). Données présentes en DB.
→ Sprint suivant
PART
OACIQ compliance fine
Dépend du contenu des messages générés par Claude. Pas de validation automatique.
→ À valider avec courtier réel
OK
Audit logs dédiés
Pas de table audit_logs. n8n_executions + conversations servent d'audit.
→ Probablement suffisant MVP
PART
Latence <2s SMS
Observé 2-5s SMS, ~10s voice. Twilio + Claude ajoutent du réseau.
→ Mentionner en démo si besoin
NextMove · State of the Union · 13 mai 2026
6 / 13

## Slide 7
Hors scope · jamais commencé
Transparent avec le client si la question vient
✕ Voice cloning de Joanel pour TTS
On utilise une voix synthétique standard (OpenAI nova). Voice cloning = scope post-validation marché.
✕ Multi-tenant UI complet
Foundation prête (courtier_id partout), mais pas de sélecteur courtier dans le dashboard. Single-tenant pour le MVP.
✕ Application mobile native
Focus web + Telegram. Pas d'app iOS/Android. Roadmap si demande validée par 5+ courtiers pilotes.
NextMove · State of the Union · 13 mai 2026
7 / 13

## Slide 8
État de la base · seed démo
Dashboard "vivant" en démo grâce au seed
12
prospects seedés
3 chauds, 4 en cours, 3 relances, 2 STOP
68
conversations
Multi-tours réalistes FR-QC
10
besoins remplis
8 acheteurs + 2 vendeurs
3
relances planifiées
j+2 · j+5 · nudge chaud
2
blacklists STOP
Loi 25 + CASL respectés
7
templates relances
FR + EN, multi-canaux
6
briefings envoyés
Cron 7h30 historique
8
workflows n8n actifs
Coordonnés en production
NextMove · State of the Union · 13 mai 2026
8 / 13

## Slide 9
Points forts à mettre en avant
Ce sur quoi on appuie face à Maxime & Joanel
✓ Architecture solide : 8 workflows coordonnés (intake, relances, briefing, voice, error, notify, log, qa)
✓ Données réalistes : 12 prospects FR-QC seedés → dashboard "vivant" dès l'ouverture
✓ Conformité by design : Loi 25 résidence Canada, STOP atomique, garde-fous humain <24h
✓ Voice assistant — différenciation : la plupart des concurrents font juste SMS. On a SMS + voice.
✓ Multi-channel cohérent : SMS prospects + voice courtier — couvre les 2 personas
✓ Foundation multi-tenant : prête pour passage à 50+ courtiers (courtier_id partout, RBAC bot voix)
✓ Évolutivité prouvée : refactor conversations source unique fait sans downtime
NextMove · State of the Union · 13 mai 2026
9 / 13

## Slide 10
Points faibles · objections anticipées
Réponses préparées pour la démo
« Et si on a 50 courtiers ? »
Foundation multi-tenant prête (courtier_id sur toutes les tables, RBAC bot voix prévu). Sélecteur courtier dans l'UI : 1-2 sprints.
« Quel est le ROI / taux de conversion ? »
Data disponible en DB. Dashboard analytique : sprint suivant. On peut sortir un rapport custom sous 48h sur demande.
« C'est quoi la latence SMS ? »
2-5s end-to-end (Twilio + Claude + Supabase). Voice ~10s (Whisper + Claude + TTS). Acceptable pour conversation asynchrone.
« Comment vous testez la qualité du modèle ? »
Workflow QA evaluator existe (14 nodes), pas encore activé sur cohorte. Évaluation manuelle par scénario pour l'instant.
« Et si Claude se trompe / hallucine ? »
Garde-fous : prospect créé tôt avec statut en_qualification, courtier visible en dashboard, mode "humain prend la main" (pause_relances) en 1 clic.
NextMove · State of the Union · 13 mai 2026
10 / 13

## Slide 11
Workflows n8n actifs · détail
Tous coordonnés via Supabase comme bus de données
intake_agent_v2
43 nodes
SMS → Claude → DB → Reply Twilio
Dedup atomique + debounce + garde-fous
voice_assistant
13 nodes
Telegram voice → Claude tools → audio reply
Mémoire conversationnelle + Supabase Tool natif
relances_scheduler
18 nodes
Cron · matrice de relances · J+2 J+5
lock_until pour idempotence
briefing_quotidien
9 nodes
Cron 7h30 · résumé pour courtier
Email + log en table briefings
notify_courtier
7 nodes
Alertes chaud / urgent → courtier
SMS + email selon préférence
error_handler
4 nodes
Capture erreurs cross-workflow
Alerte Slack au dev
log_conversation
2 nodes
Append-only conversations table
Source unique audit + IA
qa_evaluator
14 nodes (inactif)
Eval batchée du modèle
À activer post-démo
NextMove · State of the Union · 13 mai 2026
11 / 13

## Slide 12
Roadmap post-démo
Priorisation selon feedback Maxime & Joanel
Sprint immédiat (1-2 semaines)
• Activer QA evaluator + premier batch d'éval (passing threshold ≥70)
• Ajouter les 3 tools restants au voice bot : conversations / besoins / relances
• Migration vers memoryPostgresChat (mémoire persistante)
• Validation E2E bilingue avec un prospect anglo
Sprint moyen (1 mois)
• UI sélecteur courtier dans le dashboard (multi-tenant)
• Dashboard analytique (conv %, latence, leads chauds)
• Onboarding 2-3 courtiers pilotes en réel
• Voice bot — actions write (créer relance, marquer perdu)
Vision (3-6 mois)
• App mobile native (si 5+ pilotes valident le besoin)
• Voice cloning de la voix du courtier
• Briefing audio quotidien proactif (post-bot voix Telegram)
• Intégration calendrier (rendez-vous) + DocuSign (contrats)
NextMove · State of the Union · 13 mai 2026
12 / 13

## Slide 13
Next steps
Cette semaine
• Régénérer le token Telegram bot (exposé en session de dev) — Dennis
• Enregistrer la démo Loom en solo (backup au cas où) — Dennis
• Démo live Maxime — date à confirmer
• Démo live Joanel — date à confirmer
Décisions ouvertes pour l'équipe
• Priorisation roadmap sprint immédiat : QA evaluator vs 3 tools voice vs memoryPostgres ?
• Stratégie d'onboarding pilotes : Maxime/Joanel uniquement ou élargir ?
• Pricing + monétisation : modèle SaaS par courtier ? Par lead qualifié ? À discuter
On en discute en sync. Questions / objections bienvenues.